**План работ на 2018 год**

1. Запуск системы с кодовым названием «швейная машина». Система устанавливается на серверах Заказчика. Помимо реализованных в 2017 году функций, дополнительно реализуется функция сохранения найденных ценовых показателей в базу данных для дальнейшей работы с ними и регулярного мониторинга цен (мониторинг реализуется в ходе дальнейших работ, вне рамок системы «швейная машинка»). Нагрузочное тестирование системы. Поддержка опытной эксплуатации (опытная эксплуатация осуществляется силами Заказчика при технической поддержке Исполнителя).
2. Загрузка в систему и дальнейший мониторинг предоставленных Заказчиком ценовых показателей в следующих объемах: 8000 ОЦП (примерно 90 тысяч предложений поставщиков)+5000 ОЦП (будут предоставлены Заказчиком в течение 2018 года).
3. Глубинный робот. Робот позволит осуществлять поиск информации на глубину, используя данные поисковых систем только в качестве стартовых страниц. Необходимо предусмотреть фильтрацию собранной информации по тематическим рубрикам.
4. Поддержка расширения классификатора. Робот для поиска не только ценовой информации. Выделение из массива текстов слов-подсказок для расширения классификатора. Осуществление повторного сбора информации после расширения пользователем классификатора. Необходимо предусмотреть возможность работы с различными вариантами группировки слов-подсказок.
5. Работы в рамках аванпроекта. Техническое задание будет согласовано в марте-апреле 2018. Планируется перевод поисковых роботов на ОС Linux и расширение функционала «швейной машинки»: сбор дополнительных данных, использование уже известной информации для улучшения качества поиска, развитие нормализаторов.
6. Исследование возможности сбора цен на медицинские препараты, продающиеся за пределами Российской Федерации. Поиск препаратов планируется осуществлять на основе МНН.