**План работ на 2018 год**

1. Запуск системы с кодовым названием «швейная машина». Система устанавливается на серверах Заказчика. Помимо реализованных в 2017 году функций, дополнительно реализуется функция сохранения найденных ценовых показателей в базу данных для дальнейшей работы с ними и регулярного мониторинга цен (мониторинг реализуется в ходе дальнейших работ, вне рамок системы «швейная машинка»). Нагрузочное тестирование системы. Поддержка опытной эксплуатации (опытная эксплуатация осуществляется силами Заказчика при технической поддержке Исполнителя).
2. Загрузка в систему предоставленных Заказчиком ценовых показателей в следующих объемах: 8000 ОЦП (примерно 90 тысяч предложений поставщиков)+5000 ОЦП (будут предоставлены Заказчиком в течение 2018 года).
3. Глубинный робот. Робот позволит осуществлять поиск информации на глубину, используя данные поисковых систем только в качестве стартовых страниц. Необходимо предусмотреть фильтрацию собранной информации по тематическим рубрикам.
4. Поддержка классификатора. Выделение из массива текстов слов-подсказок для расширения классификатора.
5. Работы в рамках авант-проекта. Техническое задание будет согласовано в марте-апреле 2018. Планируется перевод поисковых роботов на ОС Linux и расширение функционала «швейной машинки».